# Техническое задание

## 1. Общие сведения

Наименование проекта:
Игровой тренажёр по алгоритмам.

Заказчик:
ООО «Алгоритмика» (СБЕР).

Тип проекта:
Веб-приложение для обучения детей основам алгоритмического мышления посредством интерактивных мини-игр.

Команда разработки:

- Александр Шамрин;

- Баранов Назар;

- Курятников Назар.

## 2. Цель разработки

Целью проекта является разработка веб-приложения, позволяющего детям в игровой форме развивать алгоритмическое и логическое мышление.

Приложение должно предоставлять пользователю набор интерактивных заданий различного уровня сложности, автоматически проверять результаты выполнения, сохранять прогресс и отображать статистику обучения.

## 3. Задачи проекта

В рамках разработки необходимо:

- Спроектировать архитектуру веб-приложения.

- Разработать клиентскую часть приложения.

- Разработать серверную часть и REST API.

- Спроектировать и реализовать базу данных PostgreSQL.

- Реализовать регистрацию и авторизацию пользователей.

- Реализовать разграничение прав доступа по ролям.

- Разработать набор обучающих мини-игр.

- Реализовать систему уровней и сложности заданий.

- Реализовать проверку ответов пользователей.

- Реализовать сохранение результатов и прогресса.

- Реализовать профиль пользователя и статистику.

- Реализовать административную панель для управления игровым контентом.

- Провести тестирование и исправление выявленных ошибок.

## 4. Функциональные требования

### 4.1. Регистрация и авторизация

Пользователь должен иметь возможность:

- зарегистрироваться в системе;

- выполнить вход в аккаунт;

- выйти из аккаунта;

- просматривать и изменять данные профиля.

Для защиты пользовательских данных должна использоваться JWT-аутентификация.

Пароли пользователей должны храниться в базе данных в хешированном виде.

### 4.2. Пользовательские роли

В системе предусматриваются следующие роли:

Ученик (student):

- просмотр доступных игр;

- прохождение уровней;

- получение очков;

- просмотр собственного прогресса;

- просмотр достижений.

Преподаватель (teacher):

- просмотр списка учеников;

- просмотр результатов и статистики;

- просмотр доступных игровых заданий.

Администратор (admin):

- управление пользователями;

- создание, редактирование и удаление игр;

- создание, редактирование и удаление уровней;

- просмотр общей статистики системы.

### 4.3. Игровой модуль

В приложении необходимо реализовать несколько типов мини-игр.

Предполагается реализация следующих игр:

«Проведи робота» — пользователь должен составить последовательность команд для перемещения персонажа от начальной точки к конечной, избегая препятствий.

«Собери алгоритм» — пользователь должен расположить действия в правильной последовательности для получения требуемого результата.

«Найди ошибку» — пользователю предоставляется алгоритм с ошибкой, которую необходимо определить.

«Продолжи последовательность» — пользователь должен определить закономерность и выбрать или ввести следующий элемент последовательности.

Каждая игра должна содержать несколько уровней сложности.

### 4.4. Система уровней

Каждый игровой модуль должен содержать набор уровней.

Для уровня должны храниться:

- название;

- описание задания;

- уровень сложности;

- данные задания;

- правильный ответ;

- количество начисляемых очков.

После успешного прохождения уровня пользователю должен сохраняться результат, а следующий уровень может становиться доступным.

### 4.5. Система прогресса

Система должна сохранять:

- количество пройденных уровней;

- количество попыток;

- набранные очки;

- статус прохождения уровня;

- дату прохождения.

Пользователь должен иметь возможность просматривать собственный прогресс.

### 4.6. Система достижений

При выполнении определённых условий пользователю могут выдаваться достижения.

Примеры:

- прохождение первого уровня;

- прохождение нескольких уровней;

- прохождение уровня без ошибок;

- завершение отдельной игры.

### 4.7. Административная панель

Администратор должен иметь возможность:

- просматривать пользователей;

- управлять играми;

- управлять уровнями;

- изменять содержание игровых заданий;

- просматривать статистику прохождения.

## 5. Нефункциональные требования

Приложение должно:

- иметь понятный и адаптивный пользовательский интерфейс;

- корректно работать в современных браузерах;

- обеспечивать безопасную обработку пользовательских данных;

- использовать клиент-серверную архитектуру;

- обеспечивать разграничение доступа к защищённым ресурсам;

- обеспечивать сохранность результатов прохождения;

- иметь модульную структуру, позволяющую добавлять новые игры и уровни.

## 6. Используемые технологии

### Frontend

- React;

- TypeScript;

- React Router;

- CSS.

### Backend

- Node.js;

- Express;

- TypeScript;

- REST API;

- JWT;

- bcrypt.

### Database

- PostgreSQL;

- библиотека pg.

### Архитектура

Серверная часть должна разрабатываться с использованием архитектурного подхода MVC.

Общая схема взаимодействия компонентов:

React → REST API → Express → Controllers → Models → PostgreSQL

## 7. Основные сущности базы данных

В базе данных предусматривается создание следующих основных таблиц:

- users — пользователи системы;

- games — игровые модули;

- levels — уровни игр;

- progress — результаты и прогресс пользователей;

- achievements — доступные достижения;

- user_achievements — полученные пользователями достижения.

Для хранения динамической структуры игровых заданий допускается использование типа JSONB PostgreSQL.

## 8. План-график разработки

Разработка проекта выполняется поэтапно.

### Этап 1. Анализ и проектирование

Срок: 1 неделя.

Задачи:

- анализ предметной области;

- определение требований;

- проектирование функциональности;

- разработка структуры приложения;

- проектирование базы данных;

- создание макетов интерфейса.

Ответственный: Александр Шамрин.

### Этап 2. Разработка базы данных и серверной части

Срок: 2 недели.

Задачи:

- создание базы данных PostgreSQL;

- создание таблиц и связей;

- настройка Node.js и Express;

- реализация MVC-структуры;

- разработка REST API;

- реализация регистрации и авторизации;

- реализация JWT;

- реализация разграничения доступа.

Ответственный: Баранов Назар.

### Этап 3. Разработка клиентской части

Срок: 2 недели.

Задачи:

- создание React-приложения;

- разработка основных страниц;

- реализация маршрутизации;

- создание компонентов интерфейса;

- подключение frontend к REST API;

- реализация страниц профиля, игр и прогресса.

Ответственный: Курятников Назар.

### Этап 4. Разработка игровых модулей

Срок: 2 недели.

Задачи:

- реализация игровой механики;

- создание уровней;

- реализация проверки ответов;

- реализация начисления очков;

- подключение игровых модулей к серверной части;

- сохранение результатов прохождения.

Ответственные: Александр Шамрин, Баранов Назар, Курятников Назар.

### Этап 5. Административная панель

Срок: 1 неделя.

Задачи:

- разработка интерфейса администратора;

- управление играми;

- управление уровнями;

- управление пользователями;

- просмотр статистики.

Ответственные: Баранов Назар, Курятников Назар.

### Этап 6. Тестирование

Срок: 1 неделя.

Задачи:

- функциональное тестирование;

- тестирование авторизации;

- тестирование игровых сценариев;

- тестирование API;

- тестирование базы данных;

- поиск и исправление ошибок;

- проверка адаптивности интерфейса.

Ответственные: все участники проекта.

### Этап 7. Подготовка итоговой версии

Срок: 1 неделя.

Задачи:

- финальное исправление ошибок;

- оптимизация приложения;

- подготовка документации;

- подготовка презентации;

- подготовка демонстрации проекта;

- подготовка к защите курсовой работы.

Ответственные: все участники проекта.

## 9. Ожидаемый результат

В результате разработки должно быть создано полноценное веб-приложение, позволяющее детям изучать основы алгоритмического мышления посредством интерактивных игровых заданий.

Приложение должно включать:

- регистрацию и авторизацию;

- систему пользовательских ролей;

- набор обучающих мини-игр;

- систему уровней;

- автоматическую проверку заданий;

- начисление очков;

- сохранение прогресса;

- систему достижений;

- личный кабинет пользователя;

- административную панель;

- базу данных PostgreSQL;

- REST API для взаимодействия клиентской и серверной частей.

Разработанное приложение должно иметь модульную архитектуру, позволяющую в дальнейшем добавлять новые игровые механики, уровни и обучающие материалы.